攀枝花市东区2023年红火蚁智能化监测防控实施方案

为全面贯彻落实《中华人民共和国生物安全法》《农作物病虫害防治条例》、《植物检疫条例》规定的要求。根据红火蚁监测防控标准要求，在我区红火蚁发生区域总体开展进行不低于3718亩次的智能化监测防控工作；以保障人民群众生产生活安全和生态环境安全。现结合我区实际制定本方案。

一、实施目标

为迅速有效遏制红火蚁扩散疫情，准确掌握红火蚁发生分布范围和发生趋势。按照国家、省、市红火蚁监测防控及根除技术规程，采用智能化普查监测防控系统，通过采取一系列科学合理的普查、监测、防治技术和封锁检疫措施，在我区分阶段开展红火蚁智能化监测防控，总体监测防控面积不低于3720亩次，有效控制红火蚁疫情蔓延。受灾农民对红火蚁智能化监测防控满意度≥85%。

二、实施内容

1.在红火蚁防控示范区及其他重点区域开展普查监测。

应用红火蚁智能化系统开展红火蚁疫情智能普查监测，在防控示范区进行全面普查监测，同时针对其他重点区域进行普查监测，合计普查监测面积4000亩次，摸清红火蚁发生等级及重点。

监测普查环境类型包括农田、未利用地、机耕路、鱼塘、绿化带、林地等多种类型生境，监测时将监测类型、面积、活蚁巢数量、分布地点等信息录入红火蚁智能化普查监测系统。

2、红火蚁统防统治专业化防控

结合我区红火蚁发生情况，针对公共区域、红火蚁发生较重、风险隐患较大的重点区域按照《红火蚁专业化防控实施规程》（NY/T3541-2020）标准要求建立防控示范区。委托红火蚁专业化防控组织，应用红火蚁智能化系统开展红火蚁统防统治防控工作。采用专业化措施进行红火蚁全面防控，合计完成1500亩次的防控任务，紧抓秋季红火蚁防控适期，突出防控主攻对象，选用高效、低毒、低残留的对口药剂，防治结合，确保防效的同时最大限度减少农药使用，避免对人体健康、公共安全、公共设施、农林业生产和生态环境造成更大危害，扩大示范辐射效应。

3、开展红火蚁普查监测防控技术培训，购置红火蚁防控药剂，推动群防群控工作。

（1）通过举办红火蚁技术培训班、现场会、村镇广播等形式开展培训工作。开展培训任务1次，培训专家为红火蚁防控岗位专家及以上级别，印发红火蚁相关技术宣传单页资料、挂图等，指导、带动乡镇村农技人员及广大民众参与到红火蚁防控工作中来，实现遏制红火蚁发生和蔓延的目标。

（2）购置红火蚁防控药剂、开展群防群控工作。购置并发放防控专业药剂0.1%茚虫威饵剂500公斤。专用药剂发放到红火蚁发生乡镇，初步按照红火蚁平均发生等级3级计算亩用药量为200克，开展红火蚁群防联治防控面积为2500亩次。

4、项目计划监测防控4000亩次

本项目以开展普查监测（4000亩次），对红火蚁采取专业防控（1500亩将次）、发动农户群防群控（2500亩次）等综合措施对红火蚁监测防控，计划有效监测防控面积约4000亩次。

三、防控技术方法

1、封锁与检疫。

针对红火蚁防控施工区域树立检疫处理警示牌，粘贴横幅海报等，明确划出施工区域红火蚁发生范围。对所辖区域进行调查，掌握可能携带红火蚁传播的高风险物品的情况，并对相关的场地、物品、交通运输工具等进行检疫处理，预防红火蚁不断传入传出。重点做好引进的绿化苗木、草皮的检疫处理工作，除害药剂选用高效氯氰菊酯、阿维菌素等符合登记要求的液剂，放置在硬化地面或大容器内再进行浇灌、浸透，注意防止药剂流入附近水域。

2、化学防治。采用0.1%茚虫威饵剂大面积诱杀+粉剂定点灭巢的二阶段处理法开展防控。

四、实施步骤

（1）采用植保无人机+人工方式在防控区域撒施饵剂扑杀红火蚁。

（2）抓住春季和秋季红火蚁防控的最佳时期组织开展防控，分片、分区开展网格化施药扑杀，控制红火蚁的蔓延和危害。

（ 3）认真做好专业化防控区每期防控的工作日志记录，及时准确记录统一施药时间、人员数量、扑杀场景图片、面积、蚁巢数和补药等情况。

（4）开展红火蚁防治技术培训、指导。以课堂讲授和现场讲解等形式在项目实施地举办红火蚁防治技术培训班。

（5）防治效果检查与追踪监测。

采用药剂防治后，应在施药后1-4周后随机挖开数个蚁巢进行检查，如发现巢内仍有红火蚁活动应进行药剂处理，反复施药。2-4周后，在防治区域内选择多个监测点，注意要覆盖整个防治区。

五、实施进度

（一）建立红火蚁防控示范区

红火蚁防控示范区期限为：2023年 7 月-2023年 12月。

1、2023年 7月防控准备及疫情普查监测分析工作。

2、2023年7月-11月开展防控示范区的防控扑杀工作。

3、2023年12月验收，支付合同相应款项。

（二）开展红火蚁普查监测防控技术培训工作期限为：2023年7月-2023年11月。2023年8月完成红火蚁药剂发放并开展指导防控，开展培训工作。

六、费用预算

| 类别 | 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防控示范区处置费用 | 防控示范区普查监测 | 访问踏查及监测 | 亩次 | 3000 | 4 | 12000 | 150500 |  |
|  |  | 踏查工具 | 亩次 | 3000 | 2 | 6000 |  | 工具箱、监测设备、防护套装等 |
|  | 人工费 | 撒施药剂 | 亩次 | 1500 | 13 | 19000 |  | 发生区防控1500亩次，包含人员食宿、餐饮、交通、工资、保险、设备等费用 |
|  | 药剂费 | 红火蚁饵剂 | kg | 900 | 50 | 45000 |  | 发生区全面防控1500亩次*0.6kg=900kg,合计需药剂900kg |
|  |  | 红火蚁粉剂 | Kg | 300 | 60 | 18000 |  | 发生区全面防控1500亩*0.2kg=300kg，合计需药剂300kg |
|  | 技术培训及相关材料 |  | 次 | 1 | 1 | 5000 |  | 专业技术培训班、会议资料费，专家费等、技术资料费、印刷费、通讯费等 |
|  | 群防群控药剂费 |  | Kg | 500 | 50 | 25000 |  | 农户自己投放药剂防控面积2500亩次 |
|  | 智能化系统使用及信息处理、报告编写 |  | 批 | 1 | 20000 | 20000 |  | 包括智能化系统购买使用权及图文分析、信息处理、专业数据处理分析、报告编写等。 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 150000 | 完成监测防控任务4000亩次 |

七、其他要求

（一）防控区域设立警示牌，以防其他人员进入。

（二）要求由专业的防控队伍对东区红火蚁防控区域进行防控防治。

（三）投药时避免接触到居民游客，农田避免接触到家禽牲畜。

（四）防控人员须严格按照要求、相关规范的规定进行工作，实施方须对其防控人员的工作负责。

（五）防控人员须严格遵守相关的法律法规，服从管理，接受监督，要注意施工安全，防止发生火灾和人身意外事故；在防控期内不发生违法犯罪行为的。

（六）防控人员在防治过程中注意自身及周边安全，负责防治过程中所有事故的处理。

（七）红火蚁防控效果验收：由东区农业农村和交通水利局组织专家、县级农林业专家及业主单位相关人员组成验收组，到现场抽查和查阅相关资料。根据红火蚁防控效果评价（DB44/T1323-2014）进行验收。

（八）验收资料

东区农业农村和交通水利局负责检查项目实施工作的规范性、合理性，重点检查项目实施中所制订的实施方案、使用的技术措施等科学性、合理性、先进性，是否合法合规；巡查、防治、应急处理等各项工作实施力度、进度是否符合该实施方案要求；检查该项目各类相关文件档案、数据、资料等是否完整、齐备。

验收指标：依托《红火蚁专业化防控实施规程》，红火蚁发生等级为轻度（1级）或以下，同时需提供有：

1、总结报告,包括防控工作规划、组织管理及实施过程、防控效果自查结果等。

2、技术报告,包括监测调查、防控技术规划、实施方案、实施过程、实施效果等。

3 、调查档案,包括调查日期、调查地点类型、调查面积,调查方法,调查结果、调查人等。

4、防控档案,包括采取防控措施的时间、防控面积、防控措施种类、数量、使用剂量、使用次数、防除效果评价方法、防除效果、防除措施实施人等。

5、防控区地图,准确标示出红火蚁防控区的范围及其变化情况的电子或纸质地图。

6、与防控相关的各类原始记录.凭证等信息/资料。