攀枝花市东区人民政府

攀枝花东呈智能科技有限公司

投资合作协议

甲方：攀枝花市东区人民政府

法定代表人：毛志强

住所地：四川省攀枝花市东区攀枝花大道中段316号

乙方：攀枝花东呈智能科技有限公司

法定代表人：武晓琴

住所地：攀枝花市东区奥林匹克北路8号C座4楼A-81号

按照攀枝花市东区产业布局和城市规划，依据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规、政策之规定，基于诚实守信、互利合作的原则，就乙方在攀枝花市东区管辖区域内投资建设“无人机研发及制造项目”（下称“项目”），经双方协商一致，达成如下合作协议，以资双方共同遵照执行。

- 项目概述

- 项目名称：建设攀枝花东区低空经济全产业链建设项目

- 项目拟选址及面积：

办公地点：奥林匹克创业中心E区

培训基地：四川机电学院、攀枝花学院

研发生产基地：高梁坪小企业孵化基地辅助1号、辅助2号车间（1080平方米/间）

- 项目内容：

- 小微型培训、赛事无人机生产线落地

- 常规多旋翼无人机生产线落地

- 100—300公斤大载重无人机生产线落地

- 300—800公斤大载重无人机生产线落地

- 固定翼无人机生产线落地

- 物流外卖接驳柜生产线落地

- 攀枝花教育实训室落地

- 攀枝花应用场景落地需要企业投资的各项基建项目

- 零配件生产线的落地

- 氢能源电池系统生产线的落地

- E-VTOL生产线上线

- 氢能检测系统的研发和落地

- 文旅项目共享无人机、龙凤无人机落地

- 项目投资额：项目计划总投资额12000万元（人民币）。其中：固定资产投资约为10000万元。

- 项目建设周期及投资完成时限：建设分5年完成。

2025年投入500万元以上，主要用于：

- 小微型培训、赛事无人机生产线落地

- 零配件生产线的落地

2026年投入2500万元，主要用于：

- 物流外卖接驳柜生产线落地

- 攀枝花教育实训室落地

- 常规多旋翼无人机生产线落地

- 文旅项目共享无人机、龙凤无人机

2027年投入3000万元，主要用于：

- 100—300公斤大载重无人机生产线落地

- 300—800公斤大载重无人机生产线落地

- 氢能源电池系统生产线的落地

2028年投入2000万元，主要用于：

- 固定翼无人机生产线落地

- 氢能检测系统的研发和落地

2029年投入2000万元，主要用于：

- E-VTOL生产线上线

- 攀枝花应用场景落地需要企业投资的各项基建项目

以上投入不包含场地新购、厂房新建、研发人员和工人的工资及“五险一金”等费用。

- 项目实施主体

4.1乙方应在本协议签订后30日内完成项目公司的注册，作为本协议所指项目的实施主体。项目公司工商注册、银行基本账户开立、税收解缴和统计关系均应在东区实际管辖区域内。

- 项目综合效益

3.1产值：项目建成投产后预计每年总产值不低于4000万元。

3.2纳税：乙方应在本协议约定期限内建成投产，按照相关规定及时纳税。

- 甲方权利义务

- 甲方为乙方或项目公司创造良好的建设环境和经营环境，依法保护乙方合法经营的权利，协助乙方完成项目公司的工商、税务等登记手续。

- 甲方下属部门依法对乙方或项目公司的工商、税务登记以及项目的规划、设计、建设等进行审查、监督及指导。

- 乙方权利义务

- 乙方和项目公司在严格履行协议约定义务和接受有关管理部门检查监督的前提下，有权依法自主开展项目建设和生产经营。

- 乙方或项目公司确保项目符合环保、安全等要求，项目应当依法取得规划、建设、水务、安全、环保、消防等部门的相关审批手续，并保障项目依法建设、生产、运营。

- 乙方或项目公司保证对其产品和服务所使用的技术、商标、作品等拥有合法权利（包括但不限于拥有专利权，商标权及著作权等知识产权或相关知识产权的合法使用权）。

- 项目扶持

- 乙方项目符合国家、省、市等相关部门出台的有关扶持政策的，甲方积极支持并协助乙方或项目公司申请产业扶持。对于重复性的扶持政策，原则上选择上级政策，不再重复享受区本级扶持政策，本级政策注明可重复享受的除外。

- 乙方或项目公司在申请各项扶持政策时，应当向甲方授权的主管部门提交申请和相应的印证材料（包括但不限于合同、发票、专利证书等）。乙方或项目公司提交的申请材料存在瑕疵或缺陷，甲方或甲方授权的项目主管部门有权要求补充或重新提供。

- 违约责任

- 乙方或项目公司满足协议约定条款后，若甲方未兑现本协议约定的相关政策，乙方有权按本协议约定的争议处理方式要求解决，甲方应承担相应的违约责任。

- 乙方或项目公司在项目完全建成并达产之后，未能达到本协议约定的投资强度、规模等约定条件致使本协议无法履行的，甲方有权回收给予乙方的所有政策支持。

- 在发生以下情形之一时，甲方有权单方面解除本协议，损失由乙方和项目公司自负：

- 本协议生效后6个月内，项目公司不办理项目开工前期申报、审批手续的（非项目公司原因除外）；

- 项目公司办理相关手续并领取建设工程许可证、完成厂房设计且项目场地符合开工条件后超过60个工作日，仍未开工建设；

- 除不可抗力因素外，乙方及项目公司超过建设期限6个月，无不可抗力原因未完成项目建设。

- 合同解除和终止

- 出现以下情形，双方均可解除本协议：

- 因不可抗力不能实现合同目的；

- 因对方迟延履行经催告仍不积极履行或有其他重大违约情形不能实现合同目的；

- 法律法规规定的其他情形。

- 对于不涉及奖补政策或匹配资源等各类优惠政策的项目，如因不可抗力等情形不能实现合同目的，本协议自行终止，各方互不承担违约责任。

- 由于不可归责于协议各方的原因导致项目未能履行，本协议自行终止，各方互不承担违约责任。乙方或项目公司应当全额退还甲方已经支付的补贴或奖励。

- 法律适用和争议解决

- 本协议适用中华人民共和国法律。

- 在本协议履行过程中，若发生争议，由争议各方先行协商解决，协商不成，向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 本协议履行过程中如遇法律法规以及政策调整，则按调整后的新规定执行。

- 附则

- 本协议未尽事宜，可由双方另行协商并签订《补充协议》，作为协议附件。协议附件是协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

- 任何一方发出的与本协议相关的所有通知均应以书面形式送达对方，通讯地址以本协议载明为准。

- 本协议一式肆份，甲乙双方各执两份，每份具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效。

甲方：攀枝花市东区人民政府

法定代表人（或授权委托人）：

乙方：攀枝花东呈智能科技有限公司

法定代表人（或授权委托人）：

2025 年 12 月   日