附件10

2025年度项目（政策）支出绩效自评报告

（市政基础设施运转维护费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是：根据《关于编制2025年区本级部门预算的通知》，编制2025年市政基础设施运转维护费预算54万元整。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于对辖区市政基础设施运转维护的各项费用。

4.资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于街道及社区市政设施建设工作经费。

（二）项目绩效目标。

11.项目主要内容：及时维修和更换破损的市政设施，定期做好维护检修，避免给辖区群众的人身和财产安全造成损害。

2.项目应实现的具体绩效目标：确保辖区各项市政设施完好，有效使用率达到100%，为辖区居民生产生活起到积极作用，为群众的安全提供保障。

3.项目申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是通过查阅工作台账、简报等相关纸质资料等方式进行评价；二是从与辖区群众交流交谈进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在2024年末进行预算工作时申报，2025年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。市政基础设施运转维护费该项目属区级预算项目经费，年初预算54万元，在实施过程中2025年申请并批复资金54万元。

2.资金到位。截至2025年12月底，提出支付计划54万元，实际支付46万元。

3.资金使用。截止2025年12月底，市政基础设施运转维护费经费已支出共计46万元，主要用于：辖区市政基础设施运转维护的各项费用。

（三）项目财务管理情况。

街道有健全的财务制度，对项目预算、资金拨付严格按照制度进行管理，确保保证专款专用。街道财务人员严格按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，凭证手续完善，报账程序合规，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下几个方面进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明：

- 项目组织架构及实施流程。

1.经东区财政局根据预算项目下达批复并拨付项目经费后，由预算单位进行项目实施计划。

2.经费使用时，按照财务费用报销流程，由分管领导审批该笔业务的真实性，并最后呈报街道主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况。街道有健全的财务制度，对项目预算、资金拨付严格按照制度进行管理，确保保证专款专用。街道财务人员严格按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，凭证手续完善，报账程序合规，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

（三）项目监管情况。项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标：对辖区小区道路、路灯、垃圾房、垃圾桶、果皮箱进行日常管护，对破损的进行更换、维修；对小广场、社区公园、宜园健身器材、场地进行维护；对辖区排洪（污）沟进行疏通、加盖；对辖区污水井、化粪池进行疏通。

2.质量指标：加强日常维护检查，确保市政设施完好，使用率达到100%。

3.时效指标：项目实施时间为2025年1月至12月。

4.成本指标：主要用于材料费、维修费、劳务费、车费等，全年预算指标为54万元，实际支出为46万元。

（二）项目效益情况。

.社会效益指标：确保辖区市政设施完好，使用率达到100%，亮化、美化环境，为居民群众创建良好的生产生活环境，小区环境更加宜居。

2.可持续影响指标：构建美丽的宜居环境，促进和谐社区建设。

3.服务对象满意度指标：居民群众满意度95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据对2025年“市政基础设施运转维护费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为82分，自评等级为良好。

（二）存在的问题。

绩效目标设置不规范：项目实施虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

（三）相关建议。

无